

**Uma imagem com Tipo de letra, Gráficos, texto, captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente**

**Bhreno Venditti de Oliveira Barboza** – RA 01242072

**Erik Cecilio** -RA 01242121

**Kaio Kenuy da Silva Hergesel** - RA 01242060

**Tiago Bezerril Moreira** – RA 01242007

**Viviane dos Santos** – RA 01242050

**PROJETO SAFEWARE**

Monitoramento de Vazamento de Gás em Cozinhas Industriais

**Professores: FRIZZA & JULIA**

**São Paulo**

**2024**

**Ata oficial**

Data: 02 de Outubro de 2024

Participantes presentes: Bhreno, Cecílio, Kaio, Tiago e Viviane

Participantes ausentes: N/A

***Assuntos discutidos e principais decisões:***

***Os gráficos/dashboards sobre a Análise de SWOT e Gestão de Riscos foi iniciada nos dias 1 e 2 de Outubro. Estes entregáveis deverão ser validados com prioridade por Professor Frizza e Professor Marcos.***

Foi feita na Daily 02 de Outubro, nossa primeira Avaliação Quinzenal do Projeto como um todo visando Mapear os Riscos.

Dificuldades encontradas:

Após a reunião de KT com Tiago Bezerril e seu grupo anterior, tivemos à lógica da Calculadora

de Negócio e na semana do dia 25 de Setembro à 2 de Outubro foi discutida sua função e

integração ao site HTML/CSS.

**Banco de Dados:**

A tabela de Banco de Dados LÓGICA alcançou sua fase final no dia 1 de Outubro, agora está em fase de testes com as funções JOIN e IFNULL. Foi feito por Tiago Bezerril e definido pelo Grupo 10 que a Modelagem de Dados após concluída, será baseada em 1 para N e 1 para 1, assim, fechando o entregável de Banco de Dados Sprint2.

**PI:**

Foi apresentado aos Professores Frizza e Julia pelo PO Erik Cecílio todo o planejamento das semanas 18 de Setembro à 25 de Setembro e 25 de Setembro à 02 de Outubro. Foi apresentado também os maiores desafios que enfrentamos, como a escolha da calculadora, lógica e modelagem de banco de dados e sobre a nova versão da documentação do Projeto que agora irá incluir imagens + informações de todas as fases do Projeto.

Frizza apontou que quando for fazer uma SprintReview, deixar o documento pronto para guiar a review de forma dinâmica. Muito mais do que o Planejamento da Semana em PDF que já foi enviado.

Frizza apontou a qualidade das ATAs.

**TRANSIÇÃO FIGMA PARA O HTML/CSS:**

FIGMA :

Home(rodapé e cabeçalho), Cadastro e Login, Viviane, Bhreno, Erik - Dashboard foi iniciada por Tiago Bezerril

ATAS Daily desde o começo da Sprint2 dia 18 de Setembro até dia 02 de Outubro estão atualizadas no GithHub por Kaio e Erik.

Documentação sendo atualizada por Bhreno e Kaio, incluindo imagens de cada etapa crucial do projeto como forma de ilustrar as soluções.

Incluindo imagens e informações:

Diagrama de Negócio, RELATÓRIO TECNICO ARDUINO, Início da DASHBOARD no FIGMA e transição total para a DASHBOARD no HTML/CSS, Modelagem e ordem lógica de negócio em Banco de Dados/MySQL, Backlog Trello Sprint2.